## Slide 1
SVILUPPO DI UN PLAYER MUSICALE
Last Sprint Release
Gruppo 01

## Slide 2
USER STORIES
ATTESE
  US-21 Canzoni più ascoltate
  US-10 Salvataggio dati
  US-23 Modifica ordine tracce
  US-20 Generazione automatica di Playlist
  US-17 Visualizzazione grafica di riproduzione
  US-24 Ricerca Canzoni
USER STORIES
COMPLETATE
VS
VELOCITÀ STIMATA:38
VELOCITÀ MISURATA:38
  US-21 Canzoni più ascoltate
  US-10 Salvataggio dati
  US-23 Modifica ordine tracce
  US-20 Generazione automatica di Playlist
  US-17 Visualizzazione grafica di riproduzione
  US-24 Ricerca Canzoni

## Slide 3
REFACTORING EFFETTUATI
  TECH-4 Adattamento al pattern Factory
  TECH-5 Configurazione CSS
STORY POINTS
8

## Slide 4
Stop doing
More of
Start doing
Less of
Keep doing
  Decidere i nomi delle variabili senza confrontarsi con gli altri membri del team
Assegnare user story ai vari membri del team dipendenti da loro impossibilitando lo sviluppo lineare delle classi.
  Lasciare per troppi giorni le pull request non revisionate
  Rimandare la scrittura dei test a fine sprint, quando il tempo è ridotto
  Inserire nei primi sprint task non fondamentali.
Confronto con altri membri del team, anche non direttamente associati al task, in modo da avere una visione oggettiva e non condizionata.
Richiedere una pull request sulla piattaforma GitHub agli altri membri del team in modo da essere sicuri di risolvere tutti i conflitti che si potrebbero creare sul main e di pushare codice funzionante.
Aggiungere commenti doxygen prima di pushare il codice definitivo
Testare le nuove funzionalità anche degli altri membri per coprire tutti i casi d’uso e migliorare le tipologie di test
Aggiungere un’etichetta come messaggio di commit per chiarire a tutti i membri del team lo scopo generale delle modifiche effettuate.
Migliorare la struttura delle user story e la formulazione dei task per adempiere ad esse.
Fare brevi daily check sullo stato delle PR aperte, per sbloccarle prima che si accumulino
  Definire un tempo massimo entro cui una PR deve essere revisionata (es. 24h)

## Slide 5
PATTERN IMPLEMENTATI
  FACTORY: Creazione centralizzata dei brani
  STATE: Gestione dinamica degli stati del player
  STRATEGY: Scelta di una modalità di riproduzione a runtime
  COMMAND: Implementazione del meccanismo di Undo/Redo
  PROXY: Ottimizzazione delle risorse tramite Lazy Loading
  OBSERVER: Disaccoppiamento tra logica e vista per gli aggiornamenti grafici in tempo reale
  FAÇADE: Semplificazione del sistema tramite classe centralizzata
  TEMPLATE: Definizione di uno scheletro per l’algoritmo di creazione
  SINGLETON*: Una sola istanza di una classe in tutta l’app con punto di accesso globale
Pattern architetturali:
  MVC (Model View Controller)
  DAO (Data Access Object): Astrazione dell’accesso ai dati

## Slide 6
COMMAND

## Slide 7
FAÇADE

## Slide 8
TEMPLATE

## Slide 9
OBSERVER

## Slide 10
FACTORY + PROXY

## Slide 11
DAO

## Slide 12
SINGLETON*

## Slide 13
STATE

## Slide 14
STRATEGY

## Slide 15
OPEN/CLOSED PRINCIPLE
Architettura aperta all’estensione e chiusa alla modifica
Pattern Strategy
DEPENDENCY INVERSION
I moduli di alto livello dipendono da astrazioni e non da implementazioni concrete
Pattern Observer
Pattern DAO
YAGNI: YOU AIN’T GONNA NEED IT
Sviluppo solo delle funzionalità necessarie, evitando complessità superflue
PRINCIPI DI BUONA PROGETTAZIONE SEGUITI
SEPARAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ
Divisione tra logica, accesso ai dati e interfaccia utente
DRY: DON’T REPEAT YOURSELF
Riuso dei controller per viste FXML simili

## Slide 16
BURNDOWN CHART

## Slide 17
BURNDOWN CHART
  [TECH-1] Scomposizione MainController e ristrutturazione architettura package
  [TECH-2] Unione tasto play/pause
  [TECH-3] Creazione interfaccia ITrackContainer
  TECH-4 Adattamento al pattern Factory
  TECH-5 Configurazione CSS

## Slide 18
ANALISI DELLA QUALITÀ DEL SOFTWARE

## Slide 19
ANALISI DELLA QUALITÀ DEL SOFTWARE

## Slide 20
ACCOPPIAMENTO VS COESIONE

## Slide 21
LIVE DEMO

## Slide 22
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE